Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/34/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 1 czerwca 2007 roku

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
NA LATA 2004-2011

za okres 2004-2006

Dobrzyń nad Wisłą, maj 2007 r.

Spis treści

- Wstęp

- Realizacja planu operacyjnego za lata 2004-2006 
w zakresie poszczególnych elementów środowiska.

  - Odpady.

  - Woda i ścieki.

  - Powietrze.

  - Przyroda.

  - Edukacja ekologiczna.

  - Rolnictwo.

- Podsumowanie i wnioski.

1. Wstęp

„Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” stanowi narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w mieście i gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. W „Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” na lata 2004-2011 sformułowane zostały:

1) cele ekologiczne i kierunki działań w trzech blokach tematycznych:

- cele i zadania o charakterze systemowym: przyszłościowy rozwój 
gospodarczo-społeczny w kontekście ochrony środowiska, edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, współpraca ponadregionalna,

- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: jakość wód 
i stosunki wodne (w tym racjonalne korzystanie z wody), gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami), zanieczyszczenie powietrza (w tym wykorzystanie energii odnawialnej), oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetycznego, awarie przemysłowe,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych,

2) priorytety ekologiczne do 2007 roku oraz lista przedsięwzięć planowanych do
      realizacji w tym okresie (tzw. plan operacyjny na lata 2004-2007).

2. Realizacja planu operacyjnego w latach 2004-2006 w zakresie poszczególnych elementów środowiska

2.1. Odpady

Od 2000 roku gmina podejmuje działania w celu objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców miasta i terenu wsi. Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do października 2004 roku było Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne 
w Dobrzyniu nad Wisłą z siedzibą w Chalinie. Od listopada 2004 roku działalność 
w tym zakresie rozpoczęła i do chwili obecnej prowadzi firma SITA Płocka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Płocku przy ulicy Przemysłowej 31. Na dzień 
31 grudnia 2006 roku zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęto:

- 264 nieruchomości indywidualne w mieście, co stanowi około 70% wszystkich nieruchomości w mieście,

- 426 nieruchomości indywidualnych na terenie wsi, co stanowi około 30% wszystkich nieruchomości na terenie wsi.

Gminny plan gospodarki odpadami zakłada do 2007 roku objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców miasta oraz 95% mieszkańców wsi.

Od miesiąca maja 2006 roku gmina rozpoczęła wdrażanie segregacji odpadów. Segregacja dotyczy odpadów szkła i plastiku. Do końca 2006 roku segregacją objęto miasto, na terenie, którego w siedmiu punktach ustawione zostały pojemniki 
na segregowane odpady oraz pięć wsi (Grochowalsk, Płomiany, Chalin, Mokowo, Szpiegowo). W bieżącym roku segregację rozszerzono na kolejne sześć wsi, to jest Główczyn, Dyblin, Lenie Wielkie, Bachorzewo, Zbyszewo, Krojczyn. Koszty odbioru segregowanych odpadów ponosi w całości gmina.

W związku z tym, że podmiot prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zapewnia korzystanie 
z pojemników na odpady, gmina odstąpiła od zakupu pojemników na gromadzone odpady.

Gmina posiada zezwolenie Starosty Lipnowskiego na odbiór odpadów komunalnych z własnych zasobów mieszkaniowych i ich utylizację na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płomianach. Działalność wykonuje wykorzystując sprzęt dotychczasowy, który spełnia określone wymogi, wobec tego zakładany zakup śmieciarki jest zbędny.

W wyniku analizy możliwości eksploatacyjnych istniejącego składowiska odpadów Płomianach (wykorzystanej pojemności oraz braku możliwości jego przystosowania 
do wymagań unijnych) zakładana modernizacja obiektu staje się niezasadna.

Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do dostarczenia gminie informacji o ilości materiałów zawierających azbest oraz ich stanie technicznym.

Wobec konieczności corocznego informowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ilości wyżej wymienionych materiałów, w związku z niewypełnieniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości, w 2005 roku inwentaryzacji materiałów zawierających azbest, stanowiących w zasadzie materiał pokryciowy w formie eternitu, dokonała grupa stażystów. Zebrane informacje poddane zostaną analizie, 
co pozwoli na opracowanie gminnego programu usuwania azbestu.

Gmina zapewnia odbiór padłych zwierząt korzystając z usług podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie. W 2004 roku usługa świadczona była odpłatnie, koszty ponoszone były przez gminę. Od 2005 roku do chwili obecnej podmiot odbiera padłe zwierzęta nieodpłatnie.

2.2. Woda i ścieki

Do 2004 roku wybudowano 44 przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
w 2004 roku zrealizowano 21 przydomowych oczyszczalni, w 2005 roku 23 kolejne, 
w 2006 roku 31 następnych.

Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje 119 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, z których 116 zrealizowano z pomocą finansową gminy, natomiast 3 wykonane zostały kosztem i staraniem właścicieli nieruchomości. Sytuacja ilościowa w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

- Bachorzewo – 4 szt.

- Chalin - 13 szt.

- Chudzewo – 1 szt.

- Dyblin – 1 szt.

- Glewo – 11 szt.

- Glewo Mokre – 3 szt.

- Główczyn – 1 szt.

- Grochowalsk – 3 szt.

- Kisielewo - 4 szt.

- Kochoń – 4 szt.

- Kolonia Chalin – 5szt.

- Krępa – 10 szt.

- Krojczyn – 9 szt.

- Lenie Wielkie – 10 szt.

- Michałkowo – 4 szt.

- Mokowo – 4 szt.

- Mokówko – 3 szt.

- Płomiany – 1 szt.

- Ruszkowo – 3 szt.

- Skaszewo – 2 szt.

- Strachoń – 2 szt.

- Stróżewo – 1 szt.

- Szpiegowo – 8 szt.

- Tulibowo – 3 szt.

- Wierznica – 3 szt.

- Zbyszewo – 6 szt.

W 2006 roku wybudowano ponadto dwie lokalne oczyszczalnie ścieków, to jest we wsi Dyblin, obsługującą obiekt szkoły oraz miejscowe osiedle domków jednorodzinnych i we wsi Chalin dla 5-lokalowego budynku agronomówki.

Do chwili obecnej nie podjęto żadnych działań w celu realizacji budowy:

- kanalizacji w miejscowości Grochowalsk, Szpiegowo, Krojczyn wraz z oczyszczalnią w Grochowalsku,

- kanalizacji w miejscowości Chalin, Chudzewo, Mokowo wraz z oczyszczalnią               w Mokowie,

- kanalizacji w miejscowości Lenie Wielkie, Płomiany, Bachorzewo z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą.

Powyższe inwestycje zostaną poddane analizie pod względem zasadności 
i celowości ich realizacji (od strony ekonomicznej- koszt realizacji i eksploatacji).

Efektem podjętych działań w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków było przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia 
na budowę. Ponadto gmina wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym o środki finansowe 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pomimo uzyskanej wysokiej oceny, z uwagi na ograniczone środki finansowe, Gmina Dobrzyń nad Wisłą nie znalazła się na liście rankingowej do przyznania funduszy europejskich.

Wobec zaistniałych wątpliwości, co do zasadności planowanej inwestycji, 
w bieżącym roku zlecona została ekspertyza, która bezspornie potwierdziła konieczność rozbudowy i modernizacji obiektu. Innym wariantem w zakresie rozwiązania gospodarki ściekowej może być budowa nowej oczyszczalni ścieków.

Opracowany został również program ogólny kanalizacji dla miasta i gminy. Wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne do firmy Eksport-Import Onka Sebastiana 
w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Lipnowskiej i do Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Płockiej.

Ponadto zmodernizowano oczyszczalnię ścieków przy szkole w Chalinie. Zakładane        w programie inwestycje obejmujące modernizację Stacji Uzdatniania Wody 
w Dobrzyniu nad Wisłą (część technologiczna oraz wykonanie rurociągów 
i kabli łączących stację i eksploatowane studnie) zostały zrealizowane w całości.

2.3. Powietrze

Zmodernizowano dwie komunalne kotłownie w Dobrzyniu nad Wisłą:

- w kotłowni osiedlowej przy ul. Licealnej dokonano wymiany kotła z zastosowaniem paliwa ekologicznego,

- w lokalnej kotłowni przy ulicy Szkolnej nastąpiła wymiana kotła węglowego 
na miałowy.

Dokonano również wymiany kotła węglowego na miałowy w szkole w Chalinie. Nie zainstalowano kotła olejowego w siedzibie firmy Eksport-Import Onka Sebastiana w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Lipnowskiej, z uwagi na brak realizacji inwestycji rozbudowy siedziby, w ramach, której miało nastąpić powyższe przedsięwzięcie.

Nie wymieniono kotła węglowego na miałowy w szkole przy ulicy Licealnej 
w Dobrzyniu nad Wisłą. Powyższa wymiana planowana była w ramach projektowanej inwestycji hali sportowej na nieruchomości szkoły, do realizacji, której nie doszło.

2.4. Przyroda

Systematycznie pielęgnowany jest pomnik przyrody – dąb szypułkowy zlokalizowany w zespole dworsko-parkowym w Krojczynie, wpisany do rejestru zabytków 11 maja 1987 roku pod nr 225/A. Prowadzone jest zalesianie gruntów rolnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. W latach 2005-2006 zalesiono łącznie      0,78 ha gruntów rolnych.

Wykonywane są zadania w zakresie utrzymania i bieżącej pielęgnacji drzew 
w pasach drogowych przez poszczególnych zarządców dróg.

Ponadto gmina dokonuje corocznie nasadzeń drzew i krzewów między innymi wokół składowiska odpadów w Płomianach, na skarpie wiślanej w granicach miasta 
i w rejonie oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą oraz na terenach szkół 
w Chalinie, Dyblinie i Płomianach. Łącznie w latach 2004-2006 zasadzono 1670 sztuk drzew i krzewów.

Pod koniec 2006 roku rozpoczęta została rekultywacja w kierunku rolnym gruntów po złożu kruszywa „Kamienica” położonym w miejscowości Kamienica na styku działek nr 114/3 i 113/2 o powierzchni złoża 0,4 ha. Wykonana została niwelacja terenu, do wykonania pozostało ułożenie warstwy próchnicznej.

W 2006 roku Starosta Lipnowski na wniosek właściciela uzgodnił rolno-leśny kierunek rekultywacji działki nr 15 położonej w Chalinie stanowiącej w części wyrobisko poeksploatacyjne po wydobywaniu kruszywa. Do chwili obecnej rekultywacji nie rozpoczęto.

2.5. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna ma podstawowe znaczenie w realizacji celów polityki ekologicznej państwa, podobnie jak zapewnienie powszechnego dostępu informacji 
o środowisku. Na terenie gminy działalność edukacyjna prowadzona jest przez Urząd Miasta Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz szkoły.

Działania podejmowane z ramienia Urzędu Miasta i Gminy koncentrują się już od kilku lat na:

- współorganizowaniu ze szkołami akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie uczniom worków na śmieci, rękawic oraz odbioru zebranych odpadów,

- informowaniu społeczeństwa o możliwościach prawnych uczestniczenia 
w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska, chociażby w przypadku decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

Pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzą swoją działalność poprzez indywidualne doradztwo, szkolenia i publikację pod nazwą „Wieś kujawsko-pomorska”.

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest realizowane 
w formalnym systemie kształcenia, obejmującym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe.

Tematyka ekologiczna stanowi element wielu przedmiotów.

2.6. Rolnictwo

Prowadzone były szkolenia rolników w zakresie:

- wdrażania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych (KDPR),

- rozwiązań gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- rozwoju energii odnawialnej poprzez wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej 
i roślin energetycznych,

- właściwego zagospodarowania odpadów z hodowli zwierząt (obornik, gnojówka) poprzez budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę.

Szkolenia prowadzone były przez specjalistów Ośrodka Doradztwa Rolniczego Minikowo, Oddział Zarzeczewo. Łącznie przeprowadzono 10 szkoleń, w których uczestniczyło około 400 rolników.

3. Podsumowanie i wnioski

W niniejszym opracowaniu przedstawiono przedsięwzięcia, które były realizowane w ramach planu operacyjnego, będącego częścią składową przyjętego przez Radę Miasta i Gminy „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”, przedsięwzięcia z realizacji, których zrezygnowano, bądź gmina odstąpi od ich wykonania. Są też takie, których ewentualne wykonanie wymaga jeszcze wnikliwej analizy.

Poza planem operacyjnym wykonano inne przedsięwzięcia mieszczące się 
w ramach kierunków działań określonych w programie, między innymi:

- kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Służba Polsce – 2004 rok,

- odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Grochowalsku - 2006 rok,

- zbiornik retencyjny wody na ujęciu wody w Dobrzyniu nad Wisłą - 2006 rok,

- przyłącze wodociągowe pozwalające na podłączenie trzech nieruchomości w ulicy Jakuba z Płomian – 2006 rok,

- kanalizację sanitarną w ulicach: Polnej, Jakuba z Płomian, Sportowej – 2006 rok,

- kanalizację deszczową w ulicach: Polnej i Sportowej – 2006 rok.

- przeprowadzono kontrole odprowadzania ścieków, w tym bieżącą identyfikację właścicieli nielegalnych podłączeń do kanalizacji, w celu ich wyeliminowania
(30 kontroli),

- w 2005 roku zmodernizowano drogę Chalin-Ruszkowo z wykonaniem nawierzchni asfaltowej oraz w 2006 roku zakończono ułożenie nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej wzdłuż ulic, po których odbywa się ruch tranzytowy Włocławek –Lipno –Płock. Powyższe inwestycje zminimalizowały uciążliwości hałasu komunikacyjnego,

- w 2006 roku rozpoczęto inwestycję, bardzo ważną z punktu ochrony środowiska, mającą na celu ograniczenie zjawisk osuwiskowych skarpy wiślanej poprzez prace stabilizacyjne i melioracyjne.

Reasumując, można stwierdzić, że założone w polityce ekologicznej cele państwa, są realizowane w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą, zgodnie z kierunkami                    i priorytetami określonymi w gminnym programie ochrony środowiska.

Sporządziła: Zofia Jóźwiak