Uchwała Nr XXII/146/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres            2007-2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 
ze zmianami)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Przyjąć raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” stanowiącego załącznik 
Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 
7 października 2004 roku.

§ 2

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres 2007-2008 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy              Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Wykonując ten obowiązek przygotowano dokument pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XVI/84/04            z dnia 7 października 2004 roku.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, co dwa lata organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania programu, który przedstawia radzie gminy.

Pierwszy raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta                   i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres 2004-2006 Rada Miejska przyjęła 1 czerwca 2007r. Uchwałą Nr VII/34/07.

Załączony do projektu Uchwały raport obejmuje okres kolejnych  2 lat                 2007 – 2008.

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
NA LATA 2004-2011

za okres 2007-2008

Dobrzyń nad Wisłą, luty 2009 r.

Spis treści

- Wstęp

- Realizacja za lata 2007-2008 w zakresie poszczególnych komponentów  środowiska

  - Gospodarka wodno-ściekowa

  - Ochrona powietrza

  - Ochrona przyrody

  - Edukacja ekologiczna

  - Ochrona powierzchni ziemi i gleb

  - Ochrona przed hałasem

- Podsumowanie i wnioski

1.  Wstęp

Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki ekologicznej państwa określone w artykule 14 w/w ustawy.

Program, o którym mowa, uchwala rada gminy (artykuł 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska). Stosownie do art. 18 ust. 2 w/w ustawy z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą został uchwalony przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 7 października 2004 roku (uchwała              Nr XVI/84/04).

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” stanowi narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w mieście i gminie. Podstawowym założeniem programu jest poprawa stanu środowiska oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Pierwszy raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres 2004-2006 Rada Miejska przyjęła 1 czerwca 2007r. Uchwałą Nr VII/34/07. Załączony do projektu Uchwały raport obejmuje okres kolejnych  2 lat 2007 – 2008.

2. Realizacja w latach 2007-2008 w zakresie poszczególnych komponentów środowiska

2.1. Gospodarka wodno-ściekowa

W programie przyjęto następujące limity podyktowane specyfiką gminy:

-    pełne zwodociągowanie wsi,

- pełną likwidację zrzutu ścieków nieoczyszczonych z terenu miasta i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących z terenów wiejskich, tak aby ścieki nieoczyszczone stanowiły nie więcej niż 50 % ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczenia.

- zasadniczy wzrost skanalizowania terenów wiejskich

2.1.1.  Zaopatrzenie w wodę

Praktycznie cała gmina jest wyposażona w sieć wodociągową, jednak występują pojedyncze nieruchomości, których mieszkańcy zaopatrują się w wodę z własnych studni kopanych. Występująca w ostatnich latach susza spowodowała obniżenie poziomu wód, co             z kolei skutkuje niedoborem wód w studniach.  Z takim problemem borykali się mieszkańcy wsi Grochowalsk. Rozwiązaniem problemu było wykonanie wodociągu.

W 2007r. zrealizowano 921 mb sieci wodociągowej w Grochowalsku, która umożliwiła przyłączenie 3 nieruchomości, zaopatrywanych dotychczas z własnych studni kopanych, zaś

w 2008r. wybudowano 457 mb sieci wodociągowej również w Grochowalsku, umożliwiającej 4 właścicielom nieruchomości korzystanie z niej.

Część mieszkańców wykonała przyłącza wodociągowe do istniejących sieci wodociągowych                                    ( w 2007r. – 11 szt., w 2008r. – 14 szt.). Przeważająca liczba to przyłącza do nowo wyodrębnionych działek przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej.

W zakresie poprawy stanu środowiska bardzo ważną potrzebą jest zapewnienie właściwej jakości wody do picia.

Z analizy jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej  mieszkańcom wynika, że coraz trudniej uzyskać „dobrą” wodę. Występują kłopoty z uzyskaniem jakości wody pod względem fizykochemicznym, sporadycznie zaburzona jest jakość pod względem bakteriologicznym.

Szczególnie dotyczy to wody z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą w zakresie manganu, chlorków, jonu amonowego  i barwy, których parametry nie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Sytuacja powyższa ma miejsce szczególnie w okresie letnim, kiedy następuje znaczny wzrost zużycia wody.                    W związku z brakiem możliwości zapewnienia wody o właściwych parametrach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie nakazał doprowadzić jakość wody do stanu zgodnego z prawem i stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w terminie do dnia 31.07.2009r.

W miesiącu sierpniu 2008r. Gmina zleciła wykonanie opracowania mającego na celu określenie sposobu uzdatniania wody surowej w celu uzyskania wody o wymaganych parametrach fizykochemicznych.

Opracowanie wykonane przez Zespół Promocji i Inicjatyw Ekologicznych „BIOSERVICE” Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy wskazuje układ technologiczny, który uzdatni wodę surową do parametrów zgodnych z wyżej cytowanym rozporządzeniem. Uzyskanie wody właściwej jakości wymaga podjęcia przez gminę działań inwestycyjnych.

W końcu grudnia 2008r. pojawiły się po raz pierwszy ponadnormatywne ilości boru                  i sodu, których dotychczas nie stwierdzano. Być może jest to sytuacja jednostkowa, bowiem kolejne badania nie potwierdziły ich zawartości.

2.1.2.  Odprowadzenie ścieków

Kluczowym problemem w gminie jest gospodarka ściekowa. Brak kanalizacji sanitarnej sprzyja powstawaniu negatywnych zjawisk, do których należy min. zrzut ścieków bezpośrednio do gruntu lub do pobliskich rowów. Proceder ten powoduje zanieczyszczenie gleby oraz pobliskich cieków wodnych, przez co stanowi poważne zagrożenia dla środowiska.

Teren miasta Dobrzyń nad Wisłą jest skanalizowany, poza ulicami: Królowej Jadwigi, Wiślaną, Lipnowską i częścią ulic: Płockiej, Słowackiego, Mickiewicza, Zduńskiej, Skaszewskiej, Plac Wolności, Nawojki.

Właściciele nieruchomości położonych przy tych ulicach, nie mający aktualnie możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, mogą również w sposób właściwy pozbyć się ścieków bytowych. Podmiot prowadzący eksploatację kanalizacji, posiada zezwolenie Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków przy ul. Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą. Aktualnie żaden właściciel nieruchomości  zobowiązany do zawarcia umowy ( na podstawie § 4 ust. 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/180/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą)

z opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe, takiej umowy nie zawarł.

Nie rozpoczęto planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą. W 2008 r. dokonano remontu układu napowietrzania reaktora biologicznego BIOKON oraz instalacji układu odwadniania osadu na w/w oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania dokonano też remontu komór stalowych reaktora oraz adaptacji pomieszczenia w przepompowni ścieków do montażu zespołu urządzeń do odwadniania   osadu (zamontowano urządzenia typu DRAIMAD).

W celu właściwej eksploatacji w/w oczyszczalni ścieków przedsiębiorca zgłosił konieczność zabudowy kraty mechanicznej - koszowej do wyłapywania zanieczyszczeń ścieków dopływających do pompowni, co zostało zaplanowane w budżecie na rok bieżący.

Oprócz komunalnej oczyszczalni ścieków  w mieście funkcjonuje 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków wybudowana w 2007 roku z pomocą finansową gminy.

Na terenie wiejskim gminy sytuacja przedstawia się następująco:

-do 2007 roku wybudowano na terenie gminy 119 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, z których 116 zrealizowano z pomocą finansową gminy, natomiast             3 wykonane zostały kosztem i staraniem właścicieli nieruchomości,

- w 2007 roku zrealizowano 59 POŚ, zaś w 2008 roku 36 POŚ, wszystkie z pomocą finansową gminy. Łącznie na terenie gminy funkcjonuje 214 POŚ. Sytuacja ilościowa                  w poszczególnych miejscowościach na dzień 31 grudnia 2008r. przedstawia się następująco:

- Bachorzewo – 10 szt.

- Chalin - 19 szt.

- Chudzewo – 1 szt.

- Dyblin – 9 szt.

- Glewo – 13 szt.

- Glewo Mokre – 3 szt.

- Główczyn – 7 szt.

- Grochowalsk – 7 szt.

- Kisielewo - 5 szt.

- Kochoń – 10 szt.

- Kolonia Chalin – 7szt.

- Krępa – 11 szt.

- Krojczyn – 18 szt.

- Lenie Wielkie – 14 szt.

- Michałkowo – 9 szt.

- Mokowo – 7 szt.

- Mokówko – 6 szt.

- Płomiany – 7 szt.

- Ruszkowo – 6 szt.

- Skaszewo – 2 szt.

- Strachoń – 2 szt.

- Stróżewo – 2 szt.

- Szpiegowo – 18 szt.

- Tulibowo – 3 szt.

- Wierznica – 6 szt.

- Zbyszewo – 12 szt.

W 2007r. przekazana została do eksploatacji wybudowana w 2006r. lokalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dyblinie, obsługująca obiekt szkoły oraz miejscowe osiedle domków jednorodzinnych.

Oprócz w/w oczyszczalni ścieków funkcjonują 2 lokalne oczyszczalnie ścieków we wsi Chalin. Jedna z nich obsługuje 5-lokalowy budynek byłej agronomówki oraz druga obiekt

szkoły i 14 – lokalowy budynek mieszkalny. Lokalną oczyszczalnię ścieków posiada również szkoła w Krojczynie, obiekt obsługuje dodatkowo przyszkolne zasoby mieszkaniowe.

Są to obiekty przynoszące efekty w ochronie wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy.

Pozostaje jednak wiele nieruchomości funkcjonujących w oparciu o szamba, których sposób wykonania i stan techniczny pozostawiają wiele do życzenia, a rolnicze wykorzystanie ścieków z tych szamb odbywa się bez jakiejkolwiek kontroli. Występują również nieruchomości, nie wyposażone    w okresowo opróżniane zbiorniki bezodpływowe.

Pomimo realizowanych inwestycji sytuacja w zakresie gospodarki ściekowej jest nadal niezadowalająca.

Zakładane do realizacji budowy kanalizacji sanitarnej:

- w miejscowości Grochowalsk, Szpiegowo, Krojczyn wraz z oczyszczalnią                 w Grochowalsku,

- w miejscowości Chalin, Chudzewo, Mokowo wraz z oczyszczalnią                              w Mokowie,

- w miejscowości Lenie Wielkie, Płomiany, Bachorzewo z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą,

nie zostały rozpoczęte i nadal nie poddano ich analizie pod względem zasadności i celowości realizacji.

2.2. Ochrona powietrza

W programie przyjęto dalszą poprawę jakości powietrza.

Na terenie gminy Dobrzyń n/Wisłą brak jest dużych zakładów, emisja z których mogłaby w sposób zdecydowany wpływać na jakość powietrza atmosferycznego. Najpoważniejszym problemem na terenie gminy jest niska emisja.

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się                  w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość emitorów wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Poza negatywnym oddziaływaniem spalin na środowisko stanowią one również niebezpieczeństwo dla zdrowia, ze względu na fakt spalania w paleniskach domowych opakowań plastikowych, gumowych, odpadów komunalnych, które przy spalaniu emitują rakotwórcze substancje.

Ponadto stan ustawodawstwa w zakresie ochrony powietrza przed "niską" emisją jest wysoce niezadowalający. Wprowadzanie zanieczyszczeń przez osoby fizyczne nie podlega praktycznie żadnym ograniczeniom. W paleniskach gospodarstw domowych niekiedy spala się wszystko (min. odpady niebezpieczne), zaś organy administracji nie dysponują instrumentami, które mogłyby takim przypadkom skutecznie przeciwdziałać.

Zasadniczymi kierunkami działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza   z energetycznego spalania paliw, które miały miejsce na terenie gminy to:

* spalanie węgla o najkorzystniejszych parametrach, takich jak: zasiarczenie, zawartość popiołu, wartość opałowa (dotyczy kotłowni obiektów komunalnych),

* dążenie do zmniejszenia strat energii wytworzonej, głównie cieplnej, poprzez poprawę parametrów energetycznych budynków prywatnych i użyteczności publicznej (termoizolacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Brak jednak statystyki w tym zakresie.

Na zapewnienie lepszej jakości powietrza na terenie gminy wpływa również modernizacja i budowa nowych nawierzchni dróg. Polepszenie warunków drogowych wpływa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu. Modernizacja i budowa dróg jest również działaniem podejmowanym w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu drogowego                  i poprawy stanu środowiska akustycznego.

W latach 2007-2008 Gmina Dobrzyń w ramach infrastruktury drogowej wybudowała  odcinki dróg, które przedstawia tabela poniżej:

| L.p. | Miejscowość | Nazwa drogi | Nawierzchnia | Długość odcinka(mb) | Rok budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokówko | Mokówko-Borowo | Asfalt | 900 | 2007 |
| 2. | Płomiany | Lenie Wielkie-Płomiany | Kruszywo łamane | 1070 | 2008 |
| 3. | Dobrzyń nad Wisłą | ul. Zjazd | Kostka betonowa | 250 | 2008 |

W 2007r. wykonywane były pomiary kontrolne jakości powietrza w Dobrzyniu nad Wisłą przy pomocy mobilnego laboratorium, zlokalizowanego na zapleczu budynku administracyjnego urzędu (pomiary prowadzone były w dwóch seriach pomiarowych: od           14 maja do 20 czerwca i od 15 listopada do 20 grudnia 2007r.) oraz przez jedno stanowisko pomiarowe metodą pasywną, zlokalizowane w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Zduńskiej 10. Metoda ta polegająca na miesięcznej ekspozycji próbnika z płynem pochłaniającym pozwala na uzyskanie wyniku miesięcznego i średniorocznego badanego zanieczyszczenia.

Z informacji uzyskanych z Działu Monitoringu Środowiska WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku wynika, że jakość powietrza na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2007r. na podstawie dokonanych pomiarów oceniona została w klasie A, co oznacza brak przekroczeń dopuszczalnych norm dla wszystkich zanieczyszczeń, z wyjątkiem benzo(a)pirenu. Dodać należy, że normy docelowe na zawartość metali ciężkich                            i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym, które Polska ma osiągnąć w 2013 roku zostały wprowadzone w 2008r.

2.3. Ochrona przyrody

W programie wytypowano również jako zadanie priorytetowe efektywną ochronę przyrody.

Ochrona przyrody i krajobrazu prowadzona jest w oparciu o  ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, na mocy, której gmina wydaje zezwolenia na usunięcie drzew           i krzewów. Realizując to zadanie w latach 2007-2008  wydano 75 decyzji.

W ramach procedur przewidzianych przez Prawo Ochrony Środowiska wydano 9 decyzji     o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Systematycznie pielęgnowany jest pomnik przyrody – dąb szypułkowy zlokalizowany              w zespole dworsko-parkowym w Krojczynie, wpisany do rejestru zabytków 11 maja 1987 r. pod nr 225/A.

Prowadzone jest zalesianie gruntów rolnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. W 2007r. zalesiono łącznie 11,20 ha gruntów rolnych, natomiast w 2008r. nie prowadzono zalesień.

Wykonywane są zadania w zakresie utrzymania i bieżącej pielęgnacji drzew 
w pasach drogowych przez poszczególnych zarządców dróg.

W ramach inwestycji „Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą” realizowanej w 2008r. zasadzono 17 szt. drzew oraz 801 szt. krzewów. Ponadto na terenie miasta                     w różnych miejscach posadzono dodatkowe 200 sztuk krzewów.

2.4. Edukacja ekologiczna

W programie wskazano na konieczność dalszego rozwoju świadomości ekologicznej szerokich kręgów społeczeństwa, wzrost ich aktywnego uczestnictwa w konkretnych działaniach na rzecz środowiska i poprawę efektywności tych działań.

Edukacja ekologiczna ma podstawowe znaczenie w realizacji celów polityki ekologicznej państwa, podobnie jak zapewnienie powszechnego dostępu do informacji 
o środowisku. Na terenie gminy działalność edukacyjna prowadzona jest przez Urząd Miasta  i Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i  szkoły.

Działania podejmowane przez Urząd Miasta i Gminy koncentrują się już od kilku lat na:

-współorganizowaniu ze szkołami akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie uczniom worków na śmieci, rękawic oraz odbioru zebranych odpadów,

-informowaniu społeczeństwa o możliwościach prawnych uczestniczenia w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska, chociażby w przypadku decyzji                                 o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

Gmina prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie, który zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w.w.w.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku.

Prowadzona jest również edukacja w zakresie obejmującym zagrożenia związane                    z azbestem oraz obowiązki właścicieli dotyczące wykorzystywania  i usuwania wyrobów zawierających azbest, a także informacje o podmiotach z terenu powiatu lipnowskiego posiadających uprawnienia do demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, tj. decyzje Starosty Lipnowskiego zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  www.dobrzyn.pl w zakładce Informacje o usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zostały one również podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń            w siedzibie urzędu.

Rozpowszechniane są w siedzibie urzędu ulotki p.n. „AZBEST w twoim otoczeniu zadziałaj, aby go usunąć”, przekazane gminie w miesiącu grudniu 2008r. przez Głównego Koordynatora Programu w Ministerstwie Gospodarki (270 szt.).

Wypełniając obowiązek art. 3 ust. 1 pkt 6a ustawy o utrzymaniu czystości                                    i porządku w gminach w lipcu 2007r. gmina udostępniła mieszkańcom na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  www.dobrzyn.pl w zakładce przetargi- ogłoszenia oraz                 w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu) informację dotyczącą prawidłowego pozbywania się przez użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego                        i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych oraz o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

Pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzą swoją działalność poprzez indywidualne doradztwo, szkolenia i publikację pod nazwą „Wieś kujawsko-pomorska”.

W 2007r. przeprowadzono13 szkoleń, w których uczestniczyło ca 300 osób, zaś w 2008r. odbyło się 16 szkoleń, a ich uczestnikami było ca 400 rolników. Tematami szkoleń były między innymi sprawy związane jak najbardziej z ochroną środowiska, np. stosowanie środków ochrony roślin, nawożenie określonych grup upraw, minimalne wymogi wzajemnej zgodności(otrzymanie płatności uzależnione od przestrzegania przez rolników obowiązującego prawodawstwa) , wpływ zagrody wiejskiej na środowisko.

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest realizowane 
w formalnym systemie kształcenia, obejmującym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe. Tematyka ekologiczna stanowi element wielu przedmiotów.

2.5. Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Celem polityki ekologicznej ujętej w programie jest ochrona powierzchni ziemi i gleb.

Gmina udziela corocznie pomocy finansowej na badania właściwości agrochemicznych gleby (zawartość składników pokarmowych i zakwaszeń) wykonywane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy na rzecz rolników z terenu miasta i gminy.

W 2008 r. zakończono rozpoczętą w 2006r. inwestycję, bardzo ważną z punktu ochrony środowiska, mającą na celu ograniczenie zjawisk osuwiskowych skarpy wiślanej                         w Dobrzyniu nad Wisłą, poprzez prace stabilizacyjne i melioracyjne. W ramach inwestycji zrealizowano również nasadzenia drzew i krzewów łącznie ca 1500 szt.

We wrześniu 2008r. zakończona została rozpoczęta pod koniec 2006 roku  rekultywacja            w kierunku rolnym gruntów po złożu kruszywa „Kamienica” położonym w miejscowości Kamienica na styku działek nr 114/3 i 113/2 o powierzchni złoża 0,4 ha.

Do chwili obecnej właściciel działki nr 15 położonej w Chalinie, stanowiącej w części wyrobisko poeksploatacyjne po wydobywaniu kruszywa, nie rozpoczął rekultywacji                     w uzgodnionym przez Starostę Lipnowskiego kierunku rolno-leśnym.

2.6. Ochrona przed hałasem

Program wyszczególnia zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe, miedzy innymi hałas.

Głównym źródłem hałasu jest komunikacja. Położenie miasta i gminy Dobrzyń n/Wisłą poza głównymi szlakami komunikacyjnymi powoduje, że problem hałasu pochodzącego od komunikacji jest niewielki. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu drogowego i poprawy stanu środowiska akustycznego podejmowane były działania w zakresie budowy dróg określone w pkt 2.2.

Uciążliwości wynikające z nadmiernego hałasu są lokalne i najbardziej dotyczą mieszkańców miasta Dobrzyń n/Wisłą mieszkających wzdłuż ulic, po których odbywa się ruch tranzytowy Włocławek -  Lipno – Płock (droga nr 562).

Jedynym rozwiązaniem jest skierowanie ruchu tranzytowego poza centrum miasta.

Do innych działań w zakresie ochrony środowiska należy wymienić:

- współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego (badania jakości wody pitnej),

- współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zwierząt,

- współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy               w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami,

Z uwagi na fakt, że równolegle zostało przygotowane sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w raporcie pominięto kwestie dotyczące gospodarki odpadami.

3. Podsumowanie i wnioski

Program Ochrony Środowiska stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. Jego realizacja ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez efektywne zarządzanie jego zasobami oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące przed jego degradacją.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono przedsięwzięcia, które były realizowane                 w okresie sprawozdawczym, mające istotne znaczenie dla poprawy stanu środowiska                 w gminie.

Reasumując, można stwierdzić, że założone w polityce ekologicznej cele państwa, są realizowane w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą, zgodnie z kierunkami i priorytetami określonymi w gminnym programie ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska samorząd gminy powinien w cyklu czteroletnim dokonać aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – w przypadku Miasta                 i Gminy Dobrzyń nad Wisłą aktualizacja programu jest przewidziana w b.r.

Za realizację zadań ujętych w w/w dokumencie odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta             i Gminy, który na bieżąco monitoruje jego realizację oraz w cyklu dwuletnim przedstawia Radzie Miejskiej raport z realizacji, czyli powyższy  dokument. Raporty obejmujące lata 2004-2006 oraz lata 2007-2008 posłużą gminie jako dokument pomocniczy przy sporządzaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.